**ПРОЕКТ**

Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование  и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» |  |

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года « 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления администрации муниципального района «Краснояружский район» от 25 ноября 2024 года № 247 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Краснояружского района», постановлением администрации муниципального района «Краснояружский район» от 22 ноября 2024 года № 244 «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснояружского района» администрация Краснояружского района

**п о с т а н о в л я е т :**

1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» (далее – Программа, прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Краснояружский район» от 01 октября 2014 года № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района».

3.Управлению финансов и бюджетной политики администрации Краснояружского района (Шапошниковой С.Н.) обеспечить финансирование программы в пределах лимитов финансирования.

4. Начальнику информационно-технического отдела администрации района Люлюченко М.В. разместить данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Краснояружского района, отделу социальных коммуникаций и СМИ (Исмайловой Г.З.) опубликовать постановление в газете «Наша жизнь», а также в сетевом издании «Наша Жизнь 31».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснояружского района по строительству, транспорту и ЖКХ Попова А.А.

6.Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Краснояружского района В.В. Кутоманов**

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Краснояружского района**

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**

**I.Стратегические приоритеты муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**

**1.Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры**

Транспорт является важнейшей составной частью производственной   
и социальной инфраструктуры Краснояружского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это,   
в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Краснояружского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный, железнодорожный транспорт. Краснояружский район имеет развитую транспортную инфраструктуру.

Он обладает разветвленной сетью автомобильных дорог общей протяженностью 239,34 км. По состоянию на 01.01.2024г. автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 230,14 км.

Через Краснояружский район проходят важнейшие автомобильные дороги, соединяющие с Курской областью и с Украиной. По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки. Населенные пункты Краснояружского района имеют автобусное сообщение с районным центром.

Транспортом общего пользования в 2023году перевезено 67 тыс. человек.

Пассажирооборот транспорта в 2023 году составил 826,6 тыс. пассажиро-километров.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Вместе с тем недостаточное развитие сети автомобильных дорог   
на территории района сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, рост личной мобильности граждан (приобретение автомобилей в личную собственность), которые в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог района приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров. Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Краснояружского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая программа призвана создать необходимые условия   
для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в районе.

**2.Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг региональных товаропроизводителей, модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в глобальную экономику.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в соответствии   
с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования Краснояружского района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Краснояружском районе.

В результате реализации мероприятий программы к 2030 году:

1)уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта   
до 33,6 %;

2)увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах на 21,44 км;

3)доля протяженности автомобильных дорог общего пользования   
с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования составит 94,3 %;

4)пассажирооборот транспортом общего пользования – 1,5 млн. пассажиро-километров.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии   
с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации подпрограммы программы.

**3.Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Краснояружского района и повышения уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию поселений Краснояружского района.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителей видов транспортного обслуживания.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной программы в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

-выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

-увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

-развитие сельских территорий, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов;

-обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

**4.Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Достижение задачи осуществляется путем решения следующих задач:

-приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них;

-строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях;

-обеспечение своевременного и качественного выполнения работ   
в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;

-оказание поддержки органам местного самоуправления с целью повышения качества местной дорожной сети.

Для достижения поставленной задачи планируются следующие мероприятия:

-проведение комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети»;

-проведение комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

-обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог;

-улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик   
и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек;

-увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования;

-обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов;

-обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов;

-создание условий для организации транспортного обслуживания населения.

## II. Паспорт

## муниципальной программы Краснояружского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Попов Алексей Александрович – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Краснояружского района по строительству, транспорту и ЖКХ | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Пологотина Светлана Викторовна – главный специалист отдела капитального строительства и дорог общего пользования УКСа администрации Краснояружского района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг | |
| Цели муниципальной программы | Цель: Обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 % | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | Направление (подпрограмма) не выделяется | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе Краснояружского района, в том числе: | 141 657,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Областной бюджет | 71 639,0 |
| Местный бюджет | 70 018,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации\государственной программы Российской Федерации | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Показатель: обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | Цель стратегического развития Белгородской области: обеспечение транспортной доступности на всей территории Белгородской области и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры | |
|  | Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | |
| Связь с целями развития Краснояружского района\стратегическими приоритетами Краснояружского района | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в** **соответствии с социально-экономическими потребностями населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта | ГП | П | % | 39,97 | 2024 | 38,7 | 37,4 | 36,1 | 34,8 | 33,5 | 32,2 | Приказ Министерства транспорта РФ от 30.07.2021г. № 155 | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Кранояружского района | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | **~~-~~** | **~~-~~** |
| 2. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | ГП | П | км | 3,44 | 2024 | 4,36 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | Приказ Министерства транспорта РФ от 30.07.2021г. № 155 | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Кранояружского района | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального  и межмуниципального значения | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | **~~-~~** | **~~-~~** |
| 3. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | ГП | П | тыс. пасс. – км | 826,6 | 2024 | 976,6 | 1071,6 | 1221,6 | 1301,6 | 1350,0 | 1500,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 13.02.2023 г. № 74-пп | Отдел ЖКХ и транспорта администрации Краснояружского района | | **~~-~~** | Транспортная подвижность населения | **~~-~~** | **~~-~~** |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | **Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района в** **соответствии с социально-экономическими потребностями населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта | ГП | % | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 39,97 |
| 1.2. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | ГП | км | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 3,44 |
| 1.3. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | ГП | тыс. пасс. – км | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | 826,6 |

#### 

#### **4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1. | **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пологотина Светлана Викторовна – главный специалист отдела капитального строительства и дорог общего пользования УКСа администрации Краснояружского района | | | | Срок реализации: 2025-2030 гг |
| 1.1. | Обеспечение автомобильными дорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилой застройки | Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 22. | **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Пологотина Светлана Викторовна – главный специалист отдела капитального строительства и дорог общего пользования УКСа администрации Краснояружского района | | | | Срок реализации: 2025-2030 гг |
| 22.1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 33. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Фидиева Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела ЖКХ и транспорта администрации Краснояружского района | | Срок реализации: 2025-2030 гг | | |
| 3.1. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | | Пассажирооборот транспортом общего пользования | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Краснояружского района**

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | 9 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной система и дорожной сети, в том числе:** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 | 26 853,1 | 97 785,8 | 17 018,1 |  |  |  | 141 657,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 8,1 | 771 622,8 | 88,1 |  |  |  | 71 639,0 |
| - местный бюджет |  | 26 845,0 | 26 163,0 | 17 010,0 |  |  |  | 70 018,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 | 18 245,0 | 89 177,7 | 17 010,0 |  |  |  | 124 432,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 771 614,7 |  |  |  |  | 71 614,7 |
| - местный бюджет |  | 18 245,0 | 17 563,0 | 17 010,0 |  |  |  | 52 818,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы»** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 02 | 8 608,1 | 88 608,1 | 88,1 |  |  |  | 17 224,3 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 8,1 | 88,1 | 88,1 |  |  |  | 24,3 |
| - местный бюджет |  | 8 600,0 | 8 8 600,0 |  |  |  |  | 17 200,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе «Совершенствование   
и развитие транспортной системы   
и дорожной сети Краснояружского района»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методоло-**  **гические пояснения  к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс  формы отчетности** | **Пункт Федерального плана  статисти-**  **ческих работ** | **Ответствен-**  **ный за сбор данных  по показателю** | **Рекви-**  **зиты акта  (при нали-**  **чии)** | **Срок предоставления годовой отчетности информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Уменьшение доли дорожного покрытия, требующего ремонта | Процент | Протяженность дорожного покрытия, требующего ремонта | Показатель рассчитывается  по итогам года | Др= х 100%  где:  Др – доля дорожного покрытия, требующего ремонта, процент;  Lтр – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта, км;  Lобщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Базовое значение Lобщ составляет 239,34 км | 1 | - | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрация Краснояружского района | - | Не позднее  1 марта года, следующего  за отчетным годом |
| 2 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием | Километр | Протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования  с твердым покрытием  в населенных пунктах | Показатель рассчитывается по итогам года | Lп=Lобщ н г – Lобщ к г  где:  Lп  – протяженность построенных автомобильных дорог, км;  Lобщ н г – общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием  на начало года, км;  Lобщ к г – общая протяженность автомобильных дорог  с твердым покрытием  на конец года, км | **-** | **1** | **-** | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района | - | Не позднее 1 марта года, следующего  за отчетным годом |
| 3 | Рост пассажирообо-рота транспортом общего пользования, тыс. пассажиро-километров | Тысяча  пассажиро-километров | Пассажирообо-рот транспортом общего пользования | Показатель рассчитывается по итогам года | П=КхL  где:  П – пассажирооборот, пассажиро-километров;  К – количество пассажиров, пас.;  L – расстояние маршрута, км | - | 1 | - | Отдел ЖКХ и транспорта администрации Краснояружского района | - | Ежемесячно,  не позднее  5 числа месяца,следующего  за отчетным |

#### **III. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»**

#### Общие положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** |  | **Срок реализации ведомственного проекта** | **01.01.2025г.** | **31.12.2030г.** |
| Куратор ведомственного проекта |  |  | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Ковалева И.С. | Заместитель начальника управления - начальник отдела капитального строительства и дорог общего пользования УКСа администрации Краснояружского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Пологотина С.В. | Главный специалист отдела капитального строительства и дорог общего пользования УКСа администрации Краснояружского района | | |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области | | |

**2.Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя / задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прогрессирующий | Ведомственный | км |  |  |  |  |  |  |  |  | да |
| 1.2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прогрессирующий | Ведомственный | км |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |

**3.Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам / месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственный проект | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведомственный проект | Км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилой застройки | х | км | 0 | 2024 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем ввода в эксплуатации после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Краснояружского района**

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | 9 |
| **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | |
| Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилой застройки | 08 3 01 40380  08 3 01 72110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение** **к ведомсrвенному проекту****«Увеличение пропускной способности** **автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** |

#### 

#### **План реализации ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результат), контрольной точки** | **Срок реализации** | | | **Взаимосвязь** | | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | | **предшественники** | | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилой застройки |  | |  | |  |  | Пологотина С.В. |  | км |  |  |  |
| 1.1.К1 | Закупка включена в план закупок |  | |  | |  |  | Пологотина С.В. |  |  |  |  | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К2 | Сведения о муниципальному контракте, внесенных в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок |  | |  | |  |  | Пологотина С.В. |  |  |  |  | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС |
| 1.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | |  | |  |  | Пологотина С.В. |  |  |  |  | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.1.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту |  | |  | |  |  | Пологотина С.В. |  |  |  |  | Платежное поручение |

## II. Паспорт

## Комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

#### 

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Краснояружского района | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района |
| Связь с муниципальной программой Краснояружского района | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя / задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Прогрессирующий | Муниципальная программа | км | 134,4 | 2024 | 138,9 | 142,24 | 145,68 | 149,12 | 152,56 | 156,0 | Управление капитального строительства3, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района |

**3.Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам / месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | Муниципальная программа | Км |  |  |  |  |  | 135,4 | 136,9 | 137,9 | 138,4 |  |  | 138,9 |

**4.Показатели комплекса процессных мероприятий 1 по муниципальным образованиям Краснояружского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Базовое значение** | | **Значения по годам, км** | | | | | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
|  | ВСЕГО | 3,44 | 2024 | 0 | 4,7 |  |  |  |  |
| 1.1. | Вязовское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Графовское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Городское поселение «Поселок Красная Яруга» | 133,10 | 2024 | 0 | 2,098 |  |  |  |  |
| 1.5. | Илек-Пеньковское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 0,9293 |  |  |  |  |
| 1.6. | Колотиловское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 1,675 |  |  |  |  |
| 1.6. | Репяховское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Сергиевское сельское поселение | 12,73 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.8. | Теребренское сельское поселение | 0 | 2024 | 0 | 0 |  |  |  |  |

**5.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию  и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 239,34 | 2024 | 239,34 | 239,34 | 239,34 | 239,34 | 239,34 | 239,34 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Капитально отремонтировано и отремонтировано автодорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | км | 3,442 | 2024 |  | 4,702 |  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.2.1. | Произведены дорожные работы по ремонту автодорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |

#### **6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | 9 |
| **Всего по комплексу процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети, в том числе:** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | 18 245,0 | 89 177,7 | 17 010,0 |  |  |  | 124 432,7 |
| - областной бюджет |  | 0 | 771 614,7 |  |  |  |  | 71 614,7 |
| - местный бюджет |  | 18 245,0 | 17 563,0 | 17 010,0 |  |  |  | 52 818,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 01 20570 | 118 245,0 | 117 563,0 | 117 010,0 |  |  |  | 52 818,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 118 245,0 | 117 563,0 | 117 010,0 |  |  |  | 52 818,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | |  |
| Бюджет (всего), из них: | 08041Д090 |  | 771 614,7 |  |  |  |  | 71 614,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 771 614,7 |  |  |  |  | 71 614,7 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение к комплексу процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | |
| **1.1.** | **Выполнены работы по содержанию и ремонту автодорог местного значения в 2025 году** | Х | Пологотина С.В. |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22.12.2025 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 29.12.2025 | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Выполнены работы  по содержанию и ремонту автодорог местного значения в 2026 году** | Х |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 30.01.2026 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2026 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 21.12.2026 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.12.2026 | Платежное поручение |
| **1.1.** | **Выполнены работы  по содержанию и ремонту автодорог местного значения в 2027 году** | Х |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 29.01.2027 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2027 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2027 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | 27.12.2027 | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Капитально отремонтировано и отремонтировано автодорог общего пользования местного значения в 2025 году** | Х | Пологотина С.В. |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.01.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2025 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 22.12.2025 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 29.12.2025 | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Капитально отремонтировано и отремонтировано автодорог общего пользования местного значения в 2026 году** | Х |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 30.01.2026 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2026 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 21.12.2026 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 28.12.2026 | Платежное поручение |
| **1.2.** | **Капитально отремонтировано и отремонтировано автодорог общего пользования местного значения в 2027 году** | Х |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 29.01.2027 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.2. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 11.03.2027 | Снимок экрана, отражающий размещение объекта  на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс |
| 1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.12.2027 | Копия формы КС-3 и КС-2 |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | 27.12.2027 | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Краснояружского района | Отдел ЖКХ и транспорта администрации Краснояружского района |
| Связь с муниципальной программой Краснояружского района | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района» |

**2.Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя / задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Совершенствование и развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Пассажиропоток  на  общественном автомобильном транспорте | Прогрессирующий | Муниципальная программа | Тыс. пассажиро-километров | 826,6 | 2024 | 976,6 | 1071,6 | 1221,6 | 1301,6 | 1350,0 | 1500,0 | Отдел ЖКХ и транспорта   администрации Краснояружского района |

**3.Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам / месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Совершенствование и развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте | Муниципальная программа | Тыс. пассажиро-километров | 81,38 | 162,76 | 244,14 | 325,52 | 406,9 | 488,28 | 569,66 | 651,04 | 732,42 | 813,8 | 895,18 | 976,6 |

**4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. **Совершенствование и развитие транспортной системы** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано транспортное обслуживание населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
|  | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Организовано транспортное обслуживание населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
|  | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Пассажиропоток на общественном автомобильном транспорте |
|  | Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | | |

**5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы», в том числе:** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 02 | 8 608,1 | 8 608,1 | 8,1 |  |  |  | 17 224,3 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 88,1 | 88,1 |  |  |  |  | 24,3 |
| - местный бюджет |  | 8 600,0 | 8 600,0 |  |  |  |  | 17 200,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 02 63810 | 8 600,0 |  |  |  |  |  | 8 600,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 88 600,0 | 8 |  |  |  |  | 8 600,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 02 73810 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | |
| Бюджет (всего), из них: | 08 4 02 73850 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |  |  |  | 24,3 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 88,1 | 88,1 | 88,1 |  |  |  | 24,3 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение к комплексу процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы» в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Совершенствование и развитие транспортной системы** | | | |
| **1.1.** | **Организовано транспортное обслуживание населения** | Х | Отдел ЖКХ и транспорта администрации Краснояружского района |  |
| 1.1.К.1. | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2. | Перечислена субвенция | Х | Отчет о финансировании |
| **1.2.** | **Организовано транспортное обслуживание населения в пригородном межмуниципальном сообщении** | Х |  |
| 1.2.К.1 | Представлены нормативные правовые документы, подтверждающие организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Х | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.2. | Перечислена субвенция | Х | Отчет о финансировании |
| **1.3.** | **Исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | Х |  |
| 1.3.К.1 | Представлены нормативные правовые документы | Х |  |
| 1.3.К.2. | Перечислена субвенция | Х | Отчет о финансировании |

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе «Совершенствование   
и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**

**Перечень объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование поселений, населенных пунктов** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | | | | **2027 год** | | | | | |
| **Протяженность** | | **Стоимость ВСЕГО,  тыс. рублей** | **в том числе** | | **Протяженность** | | **в том числе** | | **Протяженность** | | **Стоимость ВСЕГО,  тыс. рублей** | **в том числе** | | |
| **км** | **п.м** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** | **км** | **п.м** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** | **км** | **п.м** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | |
| **Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилой застройки** | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | субсидии  из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | средства  бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе «Совершенствование   
и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района»**

**Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автодорог общего пользования местного значения в Краснояружском районе на 2025 -2027 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование поселений, населенных пунктов** | **2025 год** | | | | | **2026 год** | | | | | **2027 год** | | | | |
| **Протяженность** | | **Стоимость ВСЕГО,  тыс. рублей** | **в том числе** | | **Протяженность** | | **Стоимость ВСЕГО,  тыс. рублей** | **в том числе** | | **Протяженность** | | **Стоимость ВСЕГО,  тыс. рублей** | **в том числе** | |
| **км** | **п.м.** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** | **км** | **п.м.** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** | **км** | **п.м.** | **субсидии  из  областного бюджета** | **муниципальный бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Капитально- отремонтировано и отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **4,702** | **4702,3** | **71 614,7** | **71 614,7** |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии  из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | **71 614,7** | **71 614,7** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства  бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ремонт автодороги по ул. Набережная – ул. Дальневосточная в п. Красная Яруга Краснояружского района |  |  |  |  |  | 0,84 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Капитальный ремонт автодороги по ул. Парковая в п. Красная Яруга Краснояружского района |  |  |  |  |  | 1,258 | 1258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Илек-Пеньковка Краснояружского района |  |  |  |  |  | 0,5936 | 593,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Ремонт автодороги по ул. Школьная в с. Илек-Пеньковка Краснояружского района |  |  |  |  |  | 0,3357 | 335,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Трудовая в х.Вязовской Краснояружского района |  |  |  |  |  | 1,675 | 1675 |  |  |  |  |  |  |  |  |