- Приложение

- к постановлению администрации

- Краснояружского района

- от «___» _________ 2023г.  № _____

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Краснояружского  района

Белгородской области «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами жителей

Краснояружского района»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Краснояружского района

«Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей

Краснояружского района» на I этапе реализации

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя конечного и непосредственного по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации района | 2015-2020 |  | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 11 077 | 9 768 | 10 300 | 9 650 | 7 300 | 8 683 |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров | 25,7 | 26,16 | 26,87 | 26,20 | 29,01 | 30,17 |
|  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 18,92 | 12,5 | 18,75 |
|  |  |  |  |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
|  |  |  |  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 60,5 | 62,6 | 64,4 | 66,7 | 68,9 | 71,5 |
|  |  |  |  |  |  | 49,9 | 51,6 | 54,7 | 57,8 | 60,9 | 64,1 |
|  |  |  |  |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | 1. Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2015-2020 |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
|  |  |  |  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 60,5 | 62,6 | 64,4 | 66,7 | 68,9 | 71,5 |
|  |  |  |  |  |  | 49,9 | 51,6 | 54,7 | 57,8 | 60,9 | 64,1 |
|  |  |  |  |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2015-2020 |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Организация наружного освещения населенных пунктов Краснояружского района | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2015-2020 |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 |
| 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 60,5 | 62,6 | 64,4 | 66,7 | 68,9 | 71,5 |
|  |  |  |  |  |  | 49,9 | 51,6 | 54,7 | 57,8 | 60,9 | 64,1 |
| 1.4 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района |  |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 3. Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства» | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2015-2020 |  | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 11 077 | 9 768 | 10 300 | 9 650 | 7 300 | 8 683 |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров | 25,7 | 26,16 | 26,87 | 26,20 | 29,01 | 30,17 |
|  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 18,92 | 12,5 | 18,75 |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2015-2020 |  | Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 3.2 | Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района, управление муниципальной собственности, земельными ресурсами и развития потребительского рынка администрации района | 2015-2020 |  | Освоение средств, выделенных на содержание муниципального жилищного фонда, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2015-2020 |  | Количество инженерных сетей в микрорайонах массовой застройки индивидуального жилищного строительства, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Управление социальной защиты администрации района | 2015-2020 |  | Количество граждан, относящихся к отдельной категории граждан, установленных Федеральным законом от12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», обеспеченных жилыми помещениями, семей | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3.5 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление социальной защиты администрации района | 2015-2020 |  | Количество обеспеченных жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района, управление социальной защиты администрации района | 2015-2020 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3.7 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2015-2020 |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  |  |  |  | Площадь расселенного жилищного фонда, кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,1 |
| 3.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района | 2015-2020 |  | Количество медицинских работников, обеспеченная жильем, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,9 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление социальной защиты населения, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района | 2015-2020 |  | Количество жилых помещений, приобретенных(построенных) для семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы Краснояружского района

«Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами жителей

Краснояружского района» на II этапе реализации

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя конечного и непосредственного по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 6 000 | 5 201 | 3 500 | 5983 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м | 30,31 | 32,34 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 28,2 | 33,33 | 20,75 | 18,70 | 16,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 76,0 | 79,0 | 82,4 | 86,5 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 69,0 | 71,5 | 76,0 | 80.1 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 76,0 | 79,0 | 82,4 | 86,5 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 69,0 | 71,5 | 76,0 | 80.1 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния, объектов в год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация наружного освещения населенных пунктов Краснояружского района | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до % | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Уровень благоустройства жилищного фонда: водопроводом, % водоотведением, % | 76,0 | 79,0 | 82,4 | 86,5 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 69,0 | 71,5 | 76,0 | 80.1 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. Подпрограмма 3 «Стимулирование развития жилищного строительства» | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2021-2025 |  | Общий объем ввода жилья, кв. метров | 6 000 | 5 201 | 3 500 | 5983 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.метров | 30,31 | 32,34 | 31,21 | 31,21 | 31,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 28,2 | 33,33 | 20,75 | 18,70 | 16,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2021-2025 |  | Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями, семей | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района, управление муниципальной собственности, земельными ресурсами и развития потребительского рынка администрации района | 2021-2025 |  | Освоение средств, выделенных на содержание муниципального жилищного фонда, % | 100 | 59 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района | 2021-2025 |  | Количество инженерных сетей в микрорайонах массовой застройки индивидуального жилищного строительства, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны | Управление социальной защиты администрации района | 2021-2025 |  | Количество граждан, относящихся к отдельной категории граждан, установленных Федеральным законом от12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», обеспеченных жилыми помещениями, семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление социальной защиты администрации района | 2021-2025 |  | Количество обеспеченных жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", семей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района, управление социальной защиты администрации района | 2021-2025 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел. | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел ЖКХ и транспорта администрации района | 2021-2025 |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь расселенного жилищного фонда, кв. метров | 34,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Обеспечение жильем медицинских работников | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района | 2021-2025 |  | Количество медицинских работников, обеспеченная жильем, чел. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации района, управление социальной защиты населения, управление муниципальной собственности , земельных ресурсов и развития потребительского рынка администрации района | 2021-2025 |  | Количество жилых помещений, приобретенных(построенных) для семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях н | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |