**ИНФОРМАЦИЯ**

**по проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования**

**«Устройство детской игровой площадки по ул. Первомайская в центре села Вязовое»**

Во исполнение плана работы контрольно-счетной комиссии на 2024 год, проведено контрольное мероприятие в рамках реализации проекта «Решаем вместе», Устройство детской игровой площадки по ул. Первомайская в центре села Вязовое.

 **Объект и предмет контрольного мероприятия**

Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района Белгородской области.

Администрация Вязовского сельского поселения.

 **Проверяемый период -**  2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 29 мая 2024 года – 07 июня 2024 года.

В соответствии с законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных проектах», постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2020года № 598-пп «О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области».

В 2020 году депутаты Белгородской областной Думы определили контуры программы в рамках инициативного бюджетирования проекта «Решаем вместе». Они собрали инициативы по благоустройству в каждом уголке региона. Люди сами решали, на что в первую очередь стоит направить средства: на обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок или, может быть, на модернизацию уличного освещения. Цель проекта — сделать города и сёла региона комфортнее, красивее, уютнее. В её основу заложен очень простой, но очень нужный принцип, когда инициатива людей превращается в конкретный проект и реализуется государством.

Это формат участия населения в определении и выдвижении проектов, направленных на решение социально значимых вопросов местного значения, способствующих повышению качества жизни населения.

В соответствии с вышеуказанным проектом, постановлением Правительства Белгородской области утверждено распределение субсидий на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования.

Управлением капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования с Министерством жилищно – коммунального хозяйства Белгородской области.

Общий объем Субсидии и бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Краснояружского района на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году на реализацию проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования составляет 2 631 600 (два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

В ходе проверки установлено, что муниципальный контракт заключен Управлением капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района Белгородской области, в пределах бюджетных ассигнований.

К контракту прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты и графики выполнения работ. Обоснование начальной максимальной цены контракта осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

 Детская игровая площадка по адресу: с.Вязовое ул. Первомайская находится вблизи жилых домов.

 Подход к площадке заасфальтирован.

 Муниципальные контракты по данному объекту выполнены с нарушением условия Контракта в части соблюдения сроков выполнения работ.

 Выборочным контрольным обмером и визуальным осмотром выполненных и оплаченных работ по устройству детской игровой площадки по ул. Первомайская в центре села Вязовое, превышения (уменьшения) оплаченных объемов работ, в соответствии с исполнительными сметами и актами выполненных работ, не установлено.

Информация о проверке направлена в Управление капитального строительства, дорог общего пользования и архитектуры администрации Краснояружского района Белгородской области и Администрацию Вязовского сельского поселения.