РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2012 г.	                  № 112

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Информатизация учреждений культуры

Краснояружского района на 2013 - 2015 годы»

В целях укрепления нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развития системы культурного и гуманитарного     просвещения и на основании постановления правительства Белгородской области от 3 сентября 2012 года №357-пп  «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2013 - 2015 годы»

- п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2013-2015 годы» (далее – Программа, прилагается).

- 2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Солошенко В.В.) при формировании проекта районного бюджета на 2013-2015  годы предусматривать финансирование Программы.

- 3. Управлению культуры администрации района (Косых И.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

- 4. Рекомендовать администрациям сельских поселений Краснояружского района разработать и утвердить в установленном порядке мероприятия по информатизации учреждений культуры поселений на 2013-2015 годы.

- 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике Мовчан В.А.

- Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 5 марта начиная с 2014 года, об исполнении постановления - к 5 марта  2016 года.

Глава администрации

Краснояружского района                                                          В.Н. Бурба

Утверждена

постановлением главы администрации Краснояружского района

от 20 ноября 2012 года

№ 112

- Долгосрочная целевая программа
«Информатизация учреждений культуры Краснояружского района

на 2013-2015 годы»

Паспорт

долгосрочной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2013 – 2015 годы»

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р «О государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» - постановления правительства Белгородской области от 3 сентября 2012 года №357-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2013 - 2015 годы» |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Краснояружского района |
| Ф.И.О. должность руководителя Программы | Мовчан Виктория Александровна – заместитель главы администрации района по социальной политике |
| Разработчик Программы | Управление культуры администрации Краснояружского района |
| Исполнители и участники Программы | Управление культуры администрации Краснояружского района; Муниципальные учреждения культуры Краснояружского района |
| Цели Программы | - - создание условий для равного доступа граждан к информационным образовательным и культурным ресурсам всех жителей Краснояружского района независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня информационной компетентности; - - сохранение культурного и исторического наследия Белгородчины, формирование единого цифрового культурного пространства района, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей жителей района; - формирование информационной культуры жителей Краснояружского района, стимулирование интереса жителей района к использованию информационно-коммуникационных технологий. |
| Задачи Программы | - создание условий для равного доступа граждан к информационным ресурсам, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания; - - создание единого цифрового культурного пространства района, интеграция его в информационное пространство области, России; - - предоставление услуг в области культуры в электронном виде; - повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета. Реализация Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год; общий объем финансирования мероприятий Программы на весь срок ее выполнения составляет – 2289 тыс. рублей в действующих ценах. В том числе по годам: 2013 год - 556 тыс. руб. 2014 год - 898 тыс. руб. 2015 год - 835 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы Показатели социальной эффективности | в результате реализации Программы прогнозируется к концу 2015 года выйти на следующий уровень целевых показателей: доля библиотечных каталогов, переведенных в электронный вид, от общего объема распределенного библиотечного фонда района - 100 процентов; доля музейных предметов, внесенных в информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, от общего объема фондов муниципальных музеев района – 100 процентов; доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема фондов муниципальных музеев района – 100 процентов; количество разработанных и изданных мультимедийных дисков историко-краеведческой направленности – 1 наименование в год; - формирование единого культурного пространства района, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия народов России, традиционной культуры Белгородской области, района; - создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей всех территорий района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Анализ уровня информатизации учреждений культуры Краснояружского района основывается на опыте реализации районной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2008-2010 годы», утвержденной постановлением главы администрации Краснояружского района от 20 ноября 2008 года № 252.

Основные направления реализации районной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2008-2010 годы»:

1) развитие информационного общества в Российской Федерации в соответствии с задачами, определенными Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации. Мероприятия по этому направлению определялись Планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденным Решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации. По разделу «Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения» План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года предусматривал шесть мероприятий и определял значения целевых показателей по этим мероприятиям:

-  обеспечение доступа общедоступных публичных муниципальных библиотек к сети Интернет;

-  создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений культуры;

-  перевод музейных фондов в электронный вид;

-  перевод библиотечных фондов в электронный вид;

-  обеспечение доступа к электронным фондам муниципальных учреждений культуры с использованием сети Интернет;

-  обучение работников муниципальных учреждений культуры использованию информационно-коммуникационных технологий;

2)  переход на предоставление услуг в области культуры в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Перечни этих услуг определены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных или муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» и от 25апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными или муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» и включают следующие услуги:

-  предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий;

-  предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках района, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

-  предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Краснояружского района;

-  предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Краснояружского района;

-  предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на территории Краснояружского района и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3)  лицензирование программного обеспечения в управлении культуры администрации Краснояружского района и муниципальных учреждениях культуры;

4)  обеспечение защиты персональных данных в муниципальных учреждениях культуры района в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и нормативными правовыми актами в области защиты персональных данных.

В результате реализации районной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2008-2010 годы», целевой программы «Развитие сельской культуры в Краснояружском районе на 2009 - 2013 годы», утвержденной постановлением главы администрации Краснояружского района от 14 ноября 2008 года №247 в основном достигнуты значения целевых показателей, определенных Планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, а некоторые из этих показателей превосходят областные и среднероссийские.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных за 2008-2012 годы, можно выделить проект по созданию центра общественного доступа к социально значимой информации на базе Центральной библиотеки Краснояружского района, реализованный в 2012 году. Цель проекта - обеспечение свободного доступа жителей района к общедоступной государственной информации,  сервисам портала государственных и муниципальных услуг Белгородской области, Краснояружского района, другим интерактивным сервисам, доступным в сети Интернет (запись на прием к врачу, заказ железнодорожных билетов, поиск в электронных каталогах и базах данных библиотек и т.д.), посредством современных сенсорных компьютерных систем.

Вместе с тем центров доступа к социально значимой информации в муниципальных библиотеках недостаточно. Прежде всего это связано с отсутствием доступа к сети Интернет. По состоянию на 01 июня 2012 года к сети Интернет подключены 9 (75 процентов) муниципальных библиотек. Из 3 библиотек, не подключенных к сети Интернет, 3 не имеют технической возможности, 2 – не телефонизированы. Однако, даже в библиотеках, подключенных к сети Интернет, скорость подключения не соответствует современным требованиям, обусловленным объемом ресурсов WWW, содержащих графические изображения, анимацию, видеофрагменты. Эти факторы значительно снижают качество услуг, предоставляемых библиотеками района.

С 2004 года в области создается система сводных электронных каталогов, отражающих распределенные информационно-библиотечные ресурсы региона. Для автоматизации библиотечных процессов во всех государственных и муниципальных библиотеках области используется  единое программное обеспечение - автоматизированная библиотечно-информационная система «OPAC-Global». Доступ к системе каталогов организован на сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (opacm.bgunb.ru/opacg/) и Портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru) в рамках предоставления услуги «Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату библиотеки, базам данных». По состоянию на 01 июня 2012 года муниципальные библиотеки района отразили основной фонд в электронных каталогах на 89 процентов.

В 2011 году в области стартовал проект по созданию сводного каталога музейных предметов Белгородской области. Создание сводного каталога позволит скоординировать деятельность муниципальных музеев области по оцифровке музейных предметов и коллекций, обеспечить формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. В рамках этого мероприятия организованы курсы повышения квалификации для музейных работников района в сфере информационно-коммуникационных технологий. По состоянию на 01 июня 2012 года в Краснояружском краеведческом музее оцифровано 5 процентов музейных предметов от общего числа музейных предметов, все они внесены в электронный каталог.

Электронные ресурсы учреждений культуры призваны упростить доступ для пользователей сети Интернет к объектам культурного наследия, выставкам и коллекциям музеев, образовательному контенту на сайтах библиотек, приобщиться к культурной жизни района, области и страны в целом.

Мероприятия областной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2008-2012 годы», реализованные в 2008-2012 годах, были направлены на формирование технологической и организационной основы для информатизации учреждений культуры района. В ходе их реализации апробированы подходы к решению проблем в области создания и использования цифровых ресурсов и предоставления услуг в электронном виде, созданы типовые решения в области информатизации учреждений культуры различного типа. В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2013-2015 годы» (далее – Программа) планируется внедрить апробированные решения в практику работы муниципальных учреждений культуры, предоставлять на базе электронных каталогов интерактивные услуги и сервисы, продолжить работу по созданию информационных ресурсов в области культуры. К 2015 году 100 процентов компьютеров в управлении культуры района и  муниципальных учреждениях культуры будут оснащены лицензионным общесистемным программным обеспечением (серверные операционные системы, клиентские лицензии, операционные системы на персональные компьютеры, антивирусное программное обеспечение), на все компьютеры будет установлен лицензионный пакет Microsoft Office.

В рамках программы  информатизации продолжится работа по созданию сайтов и страниц учреждений культуры района, к 2015 году 100 процентов учреждений будут представлены в сети Интернет.

В целом темпы информатизации учреждений культуры Краснояружского района, набранные в 2011 году, позволили достичь хороших результатов. Однако существует ряд нерешенных проблем.

Несмотря на то, что целевые показатели развития информационного общества в Белгородской области в 2011 году, определенные в Плане реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, были достигнуты, основные задачи развития информационного общества еще не решены. В целях повышения качества предоставления услуг в сфере культуры и повышения информационной культуры жителей Краснояружского района необходимо постоянное оснащение муниципальных учреждений культуры компьютерным оборудованием и программными продуктами, обеспечивающими уровень информатизации, соответствующий современным представлениям потребителей услуг (аудиогиды, сенсорные справочные системы, мультимедийные средства визуализации информации, виртуальные экскурсии, и др.).

Проблемой информатизации муниципальных учреждений культуры является отсутствие квалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Низкий уровень заработной платы в учреждениях культуры, по сравнению с заработной платой в IT-секторе, отсутствие в штатных расписаниях учреждений культуры соответствующих должностей не позволяет привлечь в учреждения культуры специалистов, способных решить технические и технологические задачи в области информатизации, обеспечить высокое качество создаваемых информационных ресурсов и услуг в области культуры. Для создания информационных ресурсов, соответствующих современным требованиям (сайты учреждений, 3D-панорамы и виртуальные туры), необходимо привлечение компаний, специализирующихся в этих направлениях.

Субъективной проблемой информатизации является низкий уровень информационной культуры жителей района в целом и специалистов учреждений культуры в том числе. Далеко не все работники культуры в полной мере осмыслили имеющуюся компьютерную технику как инновационное средство распространения культуры и межкультурной коммуникации, осознали возможности и преимущества, которые предоставляют информационно-коммуникационные технологии; механизмы реализации этих возможностей. В этой связи необходимо регулярное повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры области в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Долгосрочная целевая программа «Информатизация учреждений культуры Краснояружского района на 2013 - 2015 годы» призвана систематизировать и оптимизировать процесс дальнейшего внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры и позволит:

- определить основные направления и создать скоординированную систему мероприятий по информатизации муниципальных учреждений культуры района;

- систематически наблюдать за ходом реализации Программы (в рамках проведения мониторинга) с целью оценки, контроля и прогнозирования реализации программных мероприятий, а также значений целевых показателей, характеризующих изменение ситуации и достижение заявленной цели;

- обеспечить целевое финансирование мероприятий по информатизации учреждений культуры района.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

- Цели Программы:

- -  создание условий для равного доступа к информационным образовательным и культурным ресурсам всех жителей Краснояружского района, независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня информационной компетентности;

- -  сохранение культурного и исторического наследия Белгородчины, формирование единого цифрового культурного пространства района, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей жителей района;

- -  формирование информационной культуры жителей Краснояружского района, стимулирование интереса жителей района к использованию информационно-коммуникационных технологий.

- Задачи Программы:

-  создание условий для равного доступа к информационным и культурным ресурсам, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания;

- -  создание единого цифрового культурного пространства района, интеграция его в областное, национальное и мировое информационное пространство;

- -  предоставление услуг в области культуры в электронном виде;

- повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.

Программа соответствует следующим стратегическим направлениям социально-экономического развития Краснояружского района, определенным в постановлении правительства области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года»:

- формирование единого культурного пространства района, обеспечение многообразия и высокого качества услуг в области культуры, сохранение и популяризация культурного наследия, укрепление нравственных ценностей населения района;

- развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека, и совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций Краснояружского района для достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг.

Сроки реализации Программы – 2013-2015 годы.

3. Система программных мероприятий

3.1. Основные разделы Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование правовых, технических и технологических условий для осуществления мер по информатизации учреждений культуры Краснояружского района.

Мероприятия Программы систематизированы в 4 разделе.

Раздел 1. Создание условий для равного доступа жителей района к информационным ресурсам. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.

Целью мероприятий этого направления является предоставление равного доступа гражданам Краснояружского района к образовательной, научно-технической, социально-экономической, общественно-политической информации, находящейся в фондах библиотек, независимо от места их расположения, и предоставление электронных услуг и сервисов на основе электронных каталогов и баз данных.

Основными задачами этого направления являются:

- развитие сводных электронных каталогов и картотек, отражающих распределенные информационно-библиотечные ресурсы района на основе корпоративной каталогизации; предоставление услуги «Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату библиотеки, базам данных»;

- увеличение объема оригинальной каталогизации в Сводном каталоге библиотек Белгородской области;

- формирование массивов полнотекстовых и мультимедийных информационных ресурсов в библиотеках района, организация доступа к ним посредством сети Интернет;

- предоставление на базе электронных каталогов и баз данных интерактивных библиотечных услуг (межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов, виртуальные справки, виртуальные выставки);

- обеспечение работоспособности автоматизированной библиотечно-информационной системы «OPAC-Global», технических и телекоммуникационных средств, поддерживающих работу «OPAC-Global»; оказание методической и консультационной помощи муниципальным библиотекам района в вопросах внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий.

Раздел 2. Создание единого цифрового культурного пространства района, интеграция его в областное, национальное и мировое информационное пространство.

Целями мероприятий этого направления является формирование и сохранение районного цифрового культурологического контента как части областного; обеспечение доступа посредством сети Интернет к информационным ресурсам по культуре; включение их в образовательный процесс.

Основные задачи, реализуемые в рамках указанного направления:

- создание и развитие распределенного электронного каталога музейных предметов и музейных коллекций, оцифровка музейных предметов;

- создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям и коллекциям и 3D-панорам, размещение их в информационных системах музеев и в сети Интернет;

- разработка мультимедийного контента историко-краеведческой и культурной направленности (создание электронных изданий (CD-ROM, DVD и web-сайтов)) в учреждениях культуры района; стимулирование использования этих мультимедийных ресурсов в просветительской деятельности муниципальных учреждений культуры  района;

- создание и развитие сайта управления культуры администрации Краснояружского района, сайтов муниципальных учреждений культуры, геолокационного портала «Родной край».

Раздел 3. Предоставление услуг в области культуры в электронном виде.

Целью мероприятий этого направления является повышение качества и доступности предоставляемых услуг в области культуры, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов обслуживания жителей района.

Основные задачи, реализуемые в рамках данного направления:

- предоставление услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;

- предоставление услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Краснояружского района и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- предоставление услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»;

- предоставление услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Краснояружского района»;

- использование информационно-коммуникационных технологий при предоставлении традиционных услуг в области культуры в библиотеках, музеях района.

Раздел 4. Повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.

Целью мероприятий этого направления является создание условий для повышения компьютерной компетентности специалистов отрасли культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.

Основные задачи, реализуемые в рамках данного направления:

-  повышение квалификации работников культуры в области использования информационно-коммуникационных технологий.

3.2. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель | Объем бюджетного финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | Районный бюджет | Районный бюджет |
| Раздел 1. Создание условий для равного доступа жителей района к информационным ресурсам. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание локальной сети библиотек района (приобретение 20 Wi-Fi антенн) |  | 2014 | Центральная библиотека Краснояружского района | - | 180 | - |
| 1.2 | Совершенствование Центра общественного доступа к социально значимой информации |  | 2013-2015 | Центральная библиотека Краснояружского района | 15 | 20 | 25 |
| Итого |  |  |  |  | 15 | 200 | 25 |
| Раздел 2. Создание единого цифрового культурного пространства района, интеграция его в областное, национальное и мировое информационное пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и развитие распределенного электронного каталога музейных предметов и коллекций, оцифровка музейных предметов |  | 2013-2015 | Краснояружский краеведческий музей | 30 | 30 | 30 |
| 2.2. | Создание виртуальных экскурсий по музейным экспозициям, размещение их в информационных системах музеев и в сети Интернет |  | 2013-2015 | Краснояружский краеведческий музей | 10 | - | - |
| 2.3. | Разработка мультимедийного контента историко-краеведческой и культурной направленности |  | 2013-2015 | Краснояружский краеведческий музей | 50 | 50 | 50 |
| 2.4. | Оцифровка нематериального наследия Краснояружского района |  | 2013-2015 | Центр народного творчества Краснояружского района | 5 | - | - |
| 2.5. | Разработка и поддержка сайта ЦБ |  | 2013-2015 | Центральная библиотека Краснояружского района | 35 | 35 | 40 |
| 2.6. | Оплата услуг связи и Интернет муниципальных библиотек района |  | 2013-2015 | Центральная библиотека Краснояружского района | 65 | 70 | 75 |
| 2.7. | Установка лицензионного программного обеспечения на ПК муниципальных учреждений культуры |  | 2013-2015 | Управление культуры, Центральная библиотека Краснояружского района, Центр народного творчества Краснояружского района, Краснояружский краеведческий музей | 240 | 400 | 320 |
| Итого |  |  |  |  | 435 | 585 | 515 |
| Раздел 3. Предоставление услуг в области культуры в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» в электронном виде | 2013-2015 | Центр народного творчества Краснояружского района | 10 | 10 | 10 |
| 3.2. |  | Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Краснояружского района | 2013-2015 | Центр народного творчества Краснояружского района | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. |  | Мультимедийное сопровождение книжно-иллюстративных выставок для детей и подростков | 2014 | Центральная библиотека Краснояружского района | 20 | 25 | 30 |
| 3.4. |  | Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания людей с дисфункцией зрения и другими ограничениями жизнедеятельности | 2013-2015 | Центральная библиотека Краснояружского района | 29 | 33 | 45 |
| 3.5. |  | Оснащение музейных экспозиций мультимедийными средствами | 2013-2015 | Краснояружский краеведческий музей | - | - | 150 |
| 3.6. |  | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и (или) местного значения, находящихся на территории Краснояружского района и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 2013-2015 | Управление культуры совместно с Краснояружским краеведческим музеем | 10 | 10 | 10 |
| Итого |  |  |  |  | 79 | 88 | 255 |
| Раздел 4. Повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Развитие Школы компьютерной грамотности для работников муниципальных учреждений культуры и жителей района на базе ЦБ | 2013-2015 | Центральная библиотека Краснояружского района | 27 | 25 | 40 |
| Итого |  |  |  |  | 27 | 25 | 40 |
| Итого по Программе |  |  |  |  | 556 | 898 | 835 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на весь срок ее выполнения составляет – 2289 тыс. рублей в действующих ценах.

В том числе по годам:

2013 год - 546 тыс.руб.

2014 год - 898 тыс.руб.

2015 год - 835 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы финансирования могут ежегодно корректироваться на основе анализа полученных результатов.

Источники поддержки при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

5. Механизм реализации Программы, контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы обеспечивается исполнением комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – администрация Краснояружского района. От имени муниципального заказчика Программы оперативную работу по организации управления Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет управление культуры администрации Краснояружского района.

Исполнители Программы ежеквартально информируют управление культуры администрации района о ходе выполнения Программы.

Управление культуры администрации района как координатор Программы обеспечивает:

– общую координацию мероприятий Программы;

– подготовку ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление культуры области до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

– подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов, степень достижения целей и задач, показателей эффективности реализации Программы, причины невыполнения реализации Программы по целевым показателям, предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей реализации Программы, и представление их в управление культуры области до 5 февраля года, следующего за отчетным;

– представление годового отчета о реализации Программы с заключением управления культуры области об оценке эффективности реализации Программы администрации Краснояружского района до 1 апреля года, следующего за отчетным годом;

– внесение предложений о корректировке мероприятий Программы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития района;

– размещение на официальном сайте управления культуры администрации района в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы.

- Управление культуры района осуществляет руководство выполнением Программы:

- – ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные мероприятия Программы и состав исполнителей;

- – в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы на заседаниях коллегии управления культуры района, совещаниях с работниками  культуры и искусства, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;

- – оказывает методическую помощь учреждениям культуры и искусства района, организует различные формы учебы специалистов и распространение положительного опыта работы;

- – вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий.

Ответственными за исполнение программных мероприятий являются подведомственные учреждения управления культуры района согласно перечню программных мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации Программы

- Исходя из целей Программы предлагается оценивать конечные результаты реализации Программы по следующим направлениям.

1. Создание условий для равного доступа к информационным и культурным ресурсам, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.

Целевые показатели результативности по этому направлению:

- доля библиотечных каталогов, переведенных в электронный вид, от общего объема распределенного библиотечного фонда района, процентов;

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Доля библиотечных каталогов, переведенных в электронный вид, от общего объема распределенного библиотечного фонда района, процентов | 90 | 95 | 100 |

- 2. Создание единого цифрового культурного пространства района, интеграция его в областное, национальное и мировое информационное пространство.

- Целевые показатели результативности по этому направлению:

- доля музейных предметов, внесенных в информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, от общего объема музейного фонда, процентов;

- доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейного фонда, процентов;

- доля библиотечных фондов, переведенных в электронный вид, от общего объема фонда редких книг, хранящихся в библиотеках Белгородской области, процентов;

- - количество разработанных и изданных мультимедийных дисков историко-краеведческой направленности, наименований в год.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Доля музейных предметов, внесенных в информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, от общего объема музейного фонда, процентов | 50 | 75 | 100 |
| 2. | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейного фонда, процентов | 50 | 75 | 100 |
| 3. | Количество разработанных и изданных мультимедийных дисков историко-краеведческой направленности, наименований в год | 1 | 1 | 1 |

- 3. Предоставление услуг в области культуры в электронном виде.

- Целевые показатели результативности по этому направлению:

-  количество посещений сайтов учреждений культуры района в сети Интернет, посещений в год.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Количество посещений сайтов учреждений культуры района в сети Интернет, посещений в год | 1040 | 1 100 | 1 200 |

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих социальных результатов:

- 1. Обеспечить равный доступ всем жителям Краснояружского района независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня компьютерной компетентности к информационным, образовательным и культурным ресурсам посредством телекоммуникационных технологий.

- 2. Обеспечить жителям Краснояружского района доступ к электронным ресурсам краеведческой направленности, отражающим самобытный этнокультурный облик Краснояружского района, его социально-экономическое и культурно-историческое развитие.

- 3. Улучшить качество библиотечного обслуживания населения Краснояружского района, расширить спектр предоставляемых  информационных услуг, сократить сроки выдачи документов из фондов библиотек.

4. Повысить квалификацию работников культуры в области использования информационно-коммуникационных технологий.

- Начальник управления культуры

- администрации Краснояружского района                                И.В. Косых