Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24» июня 2013 года	                   № 311

| О внесении изменений в постановление главы администрации района от 28 декабря 2010 года №168 |  |
| --- | --- |

В целях своевременного выполнения программы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог населенных пунктов, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов населенных пунктов Краснояружского района на 2013 год

постановляю:

1.Внести следующие изменения в постановление главы администрации района от 28 декабря 2010 года № 168 «О мероприятиях по совершенствованию и развитию дорожной сети в Краснояружском районе на 2011-2013 годы»:

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую программу дорожных работ  с приложениями №1-5 в объеме:

-на 2013 год-52866 (пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят шесть) тысяч рублей, в том числе:

- местный бюджет – 1264 (один миллион двести шестьдесят шесть) тысяч рублей.»

Глава администрации района                                                         В.Н.Бурба

| ПОДГОТОВЛЕНО: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления капитального строительства администрации района | А. Семикопенко |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Первый заместитель главы администрации района Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата | Н. Болховитин А. Бондарь |
| Заместитель главы администрации по экономическому развитию – начальник управления финансов и бюджетной политики | В. Солошенко |
| Начальник юридического отдела администрации района | В. Радченко |
| Начальник отдела по общим вопросам администрации района | Е. Таранова |

Утверждена

постановлением главы администрации

Краснояружского района

от  «24» июня 2013 г  № 311

ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ

по Краснояружскому району   на  2012-2013 годы

| № п/п | Наименование статей расходов | Объемы программы дорожных работ 2012 года | Объемы программы дорожных работ 2013 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложения по финансированию в соответствии с инвестиционными циклами в дорожном строительстве |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |
|  |  | км/п.м. | тыс.руб | км/п.м. | тыс.руб | км/п.м. | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание дорог |  | 9929 |  | 11084 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодорог | 5,5 | 43798 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодорог | 6,0 | 28072 | 5,8 | 17217 |  |  |
| 4 | Строительство дорог по населенным пунктам | 5,3 | 21885 | 2,1 | 7290 | 4,1 | 20673 |
| 5 | Капитальный ремонт и ремонт автодорог в населенных пунктах, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 7,2 | 13554 | 5,0 | 11064 |  |  |
| 6 | Строительство автодорог в микрорайонах ИЖС | 5,4 | 18772 | 1,86 | 6211 |  |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы, обоснование инвестиций, проведение экспертизы проектов |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 136084 |  | 52866 |  | 20673 |
|  | в т.ч. средства местного бюджета |  | 1053 |  | 1264 |  |  |

Приложение № 1

к программе дорожных работ

на 2011-2013 годы

Пообъектный перечень

капитального  ремонта автомобильных дорог общего пользования

Краснояружского го района на 2011-2013 годы.

| №№ п/п | Наименование автодорог | категория | Объекты программы дорожных работ 2012 года | Объекты программы дорожных работ 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | тыс.руб | км | тыс.руб |
| 1 | Грайворон-Илек-Пеньковка, км 30+470-30+870, км 31+720, км 34+920-35+020 | III | 3,5 | 32402 |  |  |
| 2 | Грайворон-Илек-Пеньковка»-Задорожный км 0+328- 1+200 | IV | 0,872 | 4966 |  |  |
| 3 | Красная Яруга-Дубино, км 2+200-3+300 | IV | 1,1 | 6430 |  |  |
|  | Итого: |  | 5,5 | 43798 |  |  |

Приложение №2

к программе дорожных работ

на 2012-2013 годы

Пообъектный перечень

ремонта автомобильных дорог общего пользования

Краснояружского района на 2012-2013 годы

| №№ п/п | Наименование автодорог | категория | Объекты программы дорожных работ 2012 года | Объекты программы дорожных работ 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | тыс.руб | км | тыс.руб |
| 1 | «Томаровка-Красная Яруга-гр.Украины, км 46+017-46+379 | IV | 0,36 | 6 221 |  |  |
| 2 | «Грайворон-Илек-Пеньковка», км 26+000-30+470, 30+870-31+720, 34+720-34+920, км 35+020-35+120 | III | 5,62 | 21 665 |  |  |
| 3 | «Грайворон-Илек-Пеньковка»-Теребрено-Староселье, км 0+000- 5+000, км 5+470-5+940, км 8+800-9+100 | IV |  |  | 5,77 | 17 217 |
| 4 | Красная Яруга-Графовка-граница Курской области, км 18+900 |  | 0,025 | 186 |  |  |
|  | Итого: |  | 6,0 | 28 072 | 5,8 | 17 217 |

Приложение №3

к программе дорожных работ

на 2012-2013 годы

Программа строительства и ремонта автодорог улично-дорожной сети

в населенных пунктах Краснояружского района на 2011-2013 годы

| № | Наименование | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стр-во атодорог по насел.пунтам | Строительство автодорог по населенным пунктам | Ремонт автодорог по улично-дорожной сети | Строительство автодорог | Ремонт автодорог по улично-дорожной сети, км |
|  |  |  |  |  | Предложения по финансированию в соответствии с инвестиционными циклами в дорожном строительстве |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
|  |  | км | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | всего | обл. бюд | мест. Бюд. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по району: | 27,9 | 5,3 | 21885 | 7,2 | 13554 | 2,1 | 7290 | 4,1 | 20673 | 5,0 | 11064 | 9800 | 1264 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Красная Яруга |  | 1,636 | 6872 |  |  | 1,05 | 4290 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Красная Яруга |  |  |  |  |  | 1,075 | 3000 | 2,633 | 13645 |  |  |  |  |
|  | Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Илек-Пеньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Фищево |  | 0,053 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Задорожный |  | 0,104 | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Илек-Пеньковка |  | 0,731 | 2437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Отрадовский |  | 0,039 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Отрадовка |  | 0,183 | 771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П.Быценков |  | 0,105 | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вязовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Вязовое |  | 0,339 | 1366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теребренское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х.Золочевка |  | 0,078 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Теребрено |  | 0,584 | 2623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колотиловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Колотиловка |  | 1,369 | 5850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Степное |  | 0,063 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Репяховское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Репяховка |  |  |  |  |  |  |  | 0,711 | 3489 |  |  |  |  |
|  | С.Ново-Репяховка |  |  |  |  |  |  |  | 0,461 | 2220 |  |  |  |  |
|  | С.Прилесье |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 165 |  |  |  |  |
|  | Графовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Графовка |  |  |  |  |  |  |  | 0,236 | 1154 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 К постановлению главы администрации района «О мероприятиях по совершенствованию и развитию дорожной сети в Краснояружском районе на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |

Мероприятия по совершенствованию и развитию дорожной сети в Краснояружском районе на 2011-2013 годы.

| № № п /п |  | Всего на 2011-2013 годы | в том числе | 2011 год | в том числе | 2012 год | в том числе. | 2013 год | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областные | местные |  | областные | местные |  | областные | местные |  | областные | местные |
|  |  | км | т.р. | км | т.р. | км. | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | т.р. | км | Т.р. |
| 1 | Содержание автодорог и мостов |  | 30150 |  | 25243 |  | 4907 |  | 9137 |  | 4230 |  | 4907 |  | 9929 |  | 9929 |  |  |  | 11084 |  | 11084 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодорог | 5,5 | 43798 | 3,5 | 32402 | 2,0 | 11396 |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 43798 | 3,5 | 32402 | 2,0 | 11396 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодорог всего | 13,62 | 54846 | 7,98 | 15778 | 11,445 | 39068 | 1,82 | 9557 | 1,82 | 9557 |  |  | 6,0 | 28072 | 0,36 | 6221 | 5,645 | 21851 | 5,8 | 17217 |  |  | 5,8 | 17217 |
| 4 | Строительство дорог по населенным пунктам | 35,3 | 118545 |  |  | 35,3 | 118545 | 27,9 | 89370 |  |  | 27,9 | 89370 | 5,3 | 21885 |  |  | 5,3 | 21885 | 2,1 | 7290 |  |  | 2.1 | 7290 |
| 5 | Ремонт автодорог улично-дорожной сети | 12,2 | 23870 |  |  | 12,2 | 23870 |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 13554 |  |  | 7,2 | 13554 | 5,0 | 11064 |  |  | 5,0 | 11064 |
| 6 | Строительство подъездов к микрорайонам ИЖС | 10,8 | 35734 | 10,8 | 35734 |  |  | 3,5 | 10751 | 3,5 | 10751 |  |  | 5,4 | 18772 | 5,4 | 18772 |  |  | 1,9 | 6211 | 1,9 | 6211 |  |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы, обоснование инвестиций, экспертиза проектов |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе: |  | 307017 |  | 109157 |  | 197860 |  | 118815 |  | 24538 |  | 94277 |  | 136084 |  | 67324 |  | 68760 |  | 52866 |  | 17295 |  | 35571 |
|  | В т.ч. средства местного бюджета |  | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053 |  |  |  |  |  | 1264 |  |  |  | 1264 |

Приложение №4

к программе дорожных работ

на 2012-2013 годы

Пообъектный перечень строительства автомобильных дорог

в микрорайонах индивидуального жилищного строительства

Краснояружского района  на 2011-2013 годы

| № | Наименование микрорайона, улицы | 2011 год | Объемы программы дорожных работ 2012 года | Объемы программы дорожных работ 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предложения по финансированию в соответствии с инвестиционными циклами в дорожном строительстве |
|  |  |  | щебень | а/б по щебню | а/б | всего | Ориентир. стоимость | щебень | а/б по щебню | а/б | всего | Ориентир. стоимость |
|  |  | км | км | тыс.руб | км | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по району: | 3,5 | 1,86 |  | 3,5 | 5,4 | 18772 |  | 1,86 |  | 1,9 | 6211 |
|  | Микрорайон «Восточный» |  |  |  | 3,5 |  | 16249 |  |  |  |  |  |
|  | ул.Родниковая |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сосновая |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Добрая |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Юности |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.надежды |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Семейная |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединение ул.Родниковой и ул.Надежды |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микрорайон «Западный» |  | 1,86 |  |  |  | 2523 |  | 1,86 |  |  | 6211 |
|  | ул.Центральная |  | 0,70 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  | ул.Сумская |  | 0,55 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |
|  | ул.Лозовая |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |